关于调整市2010年重点项目年度投资计划的说明

一、调整为前期项目5个（年度投资计划总和6.7亿元），分别是：

1、中远汇通大埕湾石油产品物流配送基地（年度投资计划30000万元）；

2、"中国瓷都"陶瓷文化创意园（年度投资计划10000万元）；

3、创佳集团数模兼容多标准数字电视一体机研究及产业化（年度投资计划12000万元）；

4、潮州市湘桥区河内湖涝区排涝整治工程（年度投资计划9000万元）；

5、潮州市银槐北路改造工程；（年度投资计划6000万元）；

二、 调整年度投资计划的项目6个（年度投资计划减少10.4亿元），分别是：

1、潮州市韩江东、西溪大桥，年度投资计划11000万元调整为3000万元；

2、潮州大桥，年度投资计划20000万元调整为3000万元。

3、潮揭高速公路潮州段，年度投资计划31000调整为4000万元；

4、汕梅高速公路潮州段，年度投资计划75000万元调整为55000万元；

5、潮州市文化名城旅游接待中心，年度投资计划30000万元调整为8000万元。

6、潮安县内洋南总干涝区挡潮排涝整治工程，年度投资计划15000万元调整为5000万元。

三、增加项目15个（其中能源项目3个，省500强项目12个，年度总投资计划14.49亿元），分别是表中序号：

13、110千伏输变电工程（年度投资计划15870万元）；

14、35千伏输变电工程；（年度投资计划3750万元）；

15、华能饶平所城、大埕风电场项目（年度投资计划25000万元）；

20、潮州国际陶瓷交易中心（年度投资计划32000万元）；

33、新型锂离子动力电池产业化（年度投资计划3300万元）；34、玻璃陶瓷产业化项目（年度投资计划10000万元）；

35、工艺陶瓷新型窑炉节能技术改造项目（年度投资计划5000万元）；

36、卫生陶瓷废陶瓷资源综合利用示范工程项目（年度投资计划8000万元）；

37、潮州市婚纱晚礼服项目（年度投资计划2000万元）；

42、饶平金航深海网箱养殖产业化建设（年度投资计划10000万元）；

43、广东潮州华榕10000公顷油茶林建设（年度投资计划10000万元）；

44、粤东2万亩珍贵林木培植项目（年度投资计划8000万元）；

45、潮州市6000亩香橄榄林种植示范项目（年度投资计划5000万元）；

46、特色水果精深加工项目（年度投资计划5000万元）；

47、粤东广式传统食品产业示范项目（年度投资计划2000万元）。

四、调整前后的情况对比

| 调整 前后 | 项目数 （个） | 新开工项目数（个） | 总投资 （万元） | 年度计划投资（万元） | 1-8完成投资额（万元） | 占年度投资 计划 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整前 | 54 | 20 | 2758069 | 901036 | 357692.57 | 39.7% |
| 调整后 | 64 | 30 | 3057315 | 874956 | 437552.57 | 50.0% |