- 潮州市2020年-2025年5G基站建设专项规划项目主要内容

- 规划背景

2019年5月广东省办公厅发布《广东省加快5G产业发展行动计划（2019-2022年）》行动计划提出四项重点任务：加快5G网络建设、抢占5G技术创新制高点、大力发展5G产业、开展重点领域5G应用试点示范。2019年11月，为加快5G商用步伐，培育新的经济增长点，促进全市经济高质量发展，潮州市人民政府办公室关于印发潮州市加快5G产业发展行动计划（2019-2022年）的通知

- 规划范围及期限

1、规划范围

《潮州市2020年-2025年5G基站建设专项规划》规划范围为潮州市市域行政管辖陆域范围，具体包括潮安区、饶平县、湘桥区、枫溪区、潮州凤泉湖高新技术产业开发区等范围，规划总面积3146平方公里。

2、规划期限

本规划的规划期限为2020年-2025年。

- 规划目的

进一步加大新型基础设施（新基建）建设力度，以5G网络建设为重点，提高基础承载和网络服务能力，推进5G基础网络向多元化服务。

（1）推进5G基站规划、建设有序开展。

（2）挖掘5G基站站址，加快5G商用，促进区域经济高质量发展。

（3）将基站站址纳入国土空间规划和控制性详细规划等，保障基础设施建设。

- 规划原则

（1）统筹规划，共建共享

（2）尊重现状，适度超前

（3）合理布局，按需设站

（4）安全可靠，绿色节能

- 规划内容

根据潮州市信息通信基础设施现状情况及存在的主要问题，结合现有各市、区（县）城乡规划的成果，潮州铁塔公司及各运营企业的建设计划，按照潮州市未来建设及发展需求，统筹安排潮州市域的5G基站布局。潮州各区、县建设规模具体如下表：

5G站址规划布局表

| 区域名称 | 改造现有 站址 | 2020-2022年规划站址 |  | 2023-2025年规划站址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新增数量 | 累计数量 | 新增数量 | 累计数量 |
| 湘桥区 | 770 | 1312 | 2082 | 241 | 2323 |
| 枫溪区 | 132 | 302 | 434 | 43 | 477 |
| 潮安区 | 1444 | 1031 | 2475 | 950 | 3425 |
| 饶平县 | 1111 | 724 | 1835 | 1204 | 3039 |
| 凤泉湖 | 6 | 30 | 36 | - | 36 |
| 合计 | 3463 | 3399 | 6862 | 2438 | 9300 |

5G基站规划布局表

| 区域 名称 | 到2022年累计规划数量 |  |  |  | 到2025年累计规划数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宏基站 | 微小站 | 室分站 | 小计 | 宏基站 | 微小站 | 室分站 | 小计 |
| 湘桥区 | 744 | 302 | 494 | 1540 | 890 | 477 | 931 | 2298 |
| 枫溪区 | 119 | 54 | 53 | 226 | 138 | 88 | 113 | 339 |
| 潮安区 | 1520 | 195 | 322 | 2037 | 1808 | 436 | 578 | 2822 |
| 饶平县 | 1268 | 149 | 179 | 1596 | 1510 | 320 | 420 | 2250 |
| 凤泉湖 | 7 | 9 | 32 | 48 | 10 | 9 | 32 | 51 |
| 合计 | 3658 | 709 | 1080 | 5447 | 4356 | 1330 | 2074 | 7760 |