# 2022年度潮州市饶平县饶洋镇

# 高标准农田建设项目初步设计概况

- 项目基本情况

2022年度潮州市饶平县绕饶洋镇镇高标准农田建设项目规划面积2700亩。项目区范围涉及潮州市饶平县饶洋镇镇陈坑村、赤棠村、祠北村、三乐屋村、八瓜洋村、凤岗村、水西村、水东村、名扬村共9个村，建设内容为土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程等。

二、项目建设内容

（一）、土壤改良工程

项目区进行土壤改良措施。

（二）、灌溉与排水工程

整修加固原有排洪渠4条，合计692米。

整修支渠7条，合计3430米，采用（钢筋砼）。

整修农渠7条，合计1856米，采用（砼浇筑）。

整修暗管4条，合计731米，采用（钢筋砼管道）。

整修过路涵管15座，采用（钢筋砼管道）。

（三）、田间道路工程

整修生产道6条，合计2151米。采用（泥结碎石）。

- 、其他工程

原有渠道疏通72条，合计13331米。

标识牌建设9座，各村项目建设点设置一座。

三、建设管理

工程项目法人为潮州市饶平县钱东镇人民政府，设计单位为广东华禹工程咨询有限公司。

附：工程特性表：

| 工程特性表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 一、项目概况 |  |  |  |
| 1.项目名称：2022年度潮州市饶平县钱东镇高标准农田建设项目 |  |  |  |
| 2.项目建设规模 | 亩 | 2700 |  |
| 3.项目区实际完成耕地面积 | 亩 | 2744 |  |
| 4.耕地面积变化情况 | 亩 | 0 |  |
| 5.施工工期 | 月 | 4 |  |
| 二、土壤改良工程 |  |  |  |
| 地力提升 | 项 | 1 |  |
| 三、灌溉与排水工程 |  |  |  |
| 整修加固排洪渠 | 条 | 4 | 总长692米 |
| 整修支渠 | 条 | 7 | 总长3430米 |
| 整修农渠 | 条 | 7 | 总长1856米 |
| 整修暗管 | 条 | 4 | 总长731米 |
| 整修过路涵管 | 座 | 15 | 钢筋砼管 |
| 四、田间道路工程 |  |  |  |
| 整修田间道 | 条 | 6 | 总长2151米 |
| 五、其他工程 |  |  |  |
| 原有渠道疏通 | 条 | 72 | 总长13331米 |
| 标识牌建设 | 座 | 9 | 各村建设点设置一座 |