附件1

潮州市2024年进一步支持工业企业高质量

发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目

完工验收工作指引

一、完工验收的条件、依据及内容

（一）申请完工验收的项目应具备如下基本条件：

1. 已完成既定的投资计划和主要建设内容且固定资产投资计划完成误差范围最大不超过20%的项目，可申请完工验收；固定资产投资额变化在20%以上或项目建设内容发生较大变化的项目，经履行相关变更手续后达到完工条件的，可申请完工验收。项目完成固定资产投资额是指自项目原始备案通过日后至完工日期间项目实际发生的固定资产投资额。完工核算项目完成的固定资产投资额时，应遵循项目建设期限内建设内容对应合同、发票、付款、实物（铭牌）等要件齐全的原则，以发票金额（不含税）与付款金额（不含税）从小原则确定投资额。

2. 项目已完成预期的技术指标或实现预期的产能效益，实现增资扩产目标；

3. 项目资金使用规范，财务处理符合相关规定要求；

4. 项目具备建设涉及的环评、节能、安全、规划用地、施工许可等手续齐全；

5. 项目实际建设地应与投资主管部门出具的核准、审批和备案等立项文件保持一致；

6. 其他条件。

（二）完工验收依据的文件材料包括：国家和省有关法律、法规、规章和产业政策，投资主管部门出具的核准、审批和备案等文件；项目完工验收申请报告，项目投资有效凭证及其他与项目有关的资料等。

（三）完工验收的内容包括：

1. 项目主要建设内容完成情况，包括土地、基建、设备购置等固定资产投资情况。

2. 项目完成后形成生产能力情况、技术性能指标达标情况、产品质量、环保节能和安全等方面情况等。

3. 项目是否达到增资扩产目标，如项目尚未产生经济和社会效益，可根据实际情况做出预期经济和社会效益分析；

4. 项目财务决算情况，包括项目资金筹措与使用情况、固定资产入账等。

二、完工验收的组织和程序

（一）凤泉湖高新区管委会和各县（区）工业和信息化主管部门是项目完工评价的审核推荐部门（以下简称“项目推荐部门”），负责做好宣传发动，指导符合条件的项目单位及时提交完工验收材料，对项目单位提交的完工验收申请材料进行审核，对审核通过的项目向市工信局推荐。

（二）完工验收申请材料包括：

1.潮州市2024年进一步支持工业企业高质量发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目完工验收申请报告（附件1-1）；

2.潮州市2024年进一步支持工业企业高质量发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目完工验收申请表（附件2-2）；

3.潮州市2024年进一步支持工业企业高质量发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目经有资质的会计师事务所出具的专项审计报告（附件2-3）。审计报告须包括项目总投资、项目资金总体使用情况、固定资产投资情况、设备购置情况、2022—2023年期间固定资产投资情况、项目完成情况和项目各项经济指标实现情况（如项目未产生经济效益，进行预期经济效益分析）等内容要点；

4.经会计师事务所盖章确认的项目资金支出清单（按附件5格式）及相关票据凭证材料。其中，设备购置主要票据资料包括对应的合同、发票、付款凭证、设备和铭牌照片、转固凭证等；建设工程主要票据资料包括对应的合同、发票、付款凭证、对应的实物照片、转固凭证等。应按照支出清单顺序，逐项附上对应合同－发票－付款凭证－设备（实物）和铭牌、转固凭证。

5.项目实施地投资主管部门出具的核准、审批和备案等立项文件；

6.项目建设涉及的环评、节能、安评及安全生产、规划用地、施工许可等证明文件；

7.真实性声明；

8.其他需提供的材料。

申报材料编制要求：

- 申报材料应真实、规范、完整、清晰，需编制目录和页码，按上述顺序依次编排，用A4纸张双面打印或复印、胶装成册，加盖公章和骑缝章。

- 对资料提供复印件需确保与原件一致，逐页注上“与原件相符，对其真实性负责”并加盖申报单位公章。

（三）项目推荐部门应按要求进行严格审核把关，对经审核符合条件的项目向市工信局推荐。

- （四）项目组织部门按程序组织对项目进行完工验收。专家组一般采取资料审查、会议评审和现场核查相结合进行，专家组到项目实施现场核查后应出具专家现场核查表（见附件1-4）。

（五）项目完工验收实行回避制度，与项目单位有利害关系或有其他关系可能影响完工验收结果的人员，不得作为专家组成员参与项目完工验收。完工验收的专家人数原则上为单数，由5位以上（含5位）专家组成，且来自不同单位，其中应至少有2名财务管理专家，原则上至少3名专家具有高级职称。参加完工验收的相关人员，应严格遵守保密协定，未经权利人许可，不得披露、使用或允许他人使用、转让完工验收过程中知悉的项目单位商业和技术秘密。

（六）项目完工验收完成后，专家组应综合形成完工验收意见（见附件1-5），完工验收结果分为通过和不通过，通过的项目应明确项目实际完工时间和项目固定资产投资额等情况；不通过的应明确具体原因。项目完工验收意见及相关材料由项目组织部门存档。

（七）完工验收工作经费可从计提的工作经费中支出。

三、有关说明

本工作指引适用于潮州市2024年进一步支持工业企业高质量发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目。

附件：1-1．潮州市2024年进一步支持工业企业高质量发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目完工验收申请报告（参考提纲）

1-2．潮州市2024年进一步支持工业企业高质量发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目完工验收申请表

1-3．潮州市2024年进一步支持工业企业高质量发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目专项审计报告（参考格式）

1-4. 潮州市2024年进一步支持工业企业高质量发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目完工验收专家现场核查表（参考格式）

1-5．潮州市2024年进一步支持工业企业高质量发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目完工验收意见（参考格式）

附件1-1

潮州市2024年进一步支持工业企业高质量发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目完工验收申请报告

（参考提纲）

一、项目单位基本情况

设立情况，主营业务情况，近三年财务状况，主要投资项目，固定资产，职工及技术人员数，厂房面积等，项目完成前后的产能对比等。近5年来获得或申请各级财政资金支持情况【具体年度、专项名称（属国家、省、市专项）、项目名称、是否获得奖补资金以及金额】。

二、项目实施情况

（一）项目完工验收依据。项目备案、核准或审批文件、项目建设目标、主要建设内容、项目建设期限、项目总投资、资金来源等。

（二）投资完成情况。包括总投资、固定资产投资完成情况、明细表以及资金筹措、使用情况等；财务决算情况，投资节约或超支情况及原因分析等。

（三）项目建设内容完成情况。包括总目标完成情况、用地情况；厂房建筑面积、设备、公用设施建设、安装工程等完成情况；列明项目2022年1月1日至2023年12月31日期间新增固定资产投资清单，涉及固定资产名称、型号规格、产地、数量、金额以及资产登记时间等情况。实施过程中如有变更的，要说明变更原因、变更内容和批准单位。项目办理环评、节能、安评及安全生产验收、规划用地、施工许可等证明文件。

三、技术经济社会效益情况

（一）技术进步情况。项目建设前后的产品（服务）生产能力、产品质量、技术性能指标情况，以及信息化技术应用情况、推动行业技术进步情况等。

（二）经济效益情况。项目建设前后实现的经济效益对比或预期经济效益分析，包括产品名称、产量、产值、销售收入、利润、税金、创汇等主要经济指标情况。如项目产生经济效益的，列明项目主要经济指标情况。

（三）社会效益情况。项目对于产业整体提质升级和竞争力提升的作用，在环境保护、资源节约、劳动就业、安全生产等方面产生的效益或预期社会效益分析。

四、结论。

是否完成项目主要建设内容以及技术经济指标等总体情况概述，分析取得的经验做法和存在的问题不足。

| 附件1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潮州市2024年进一步支持工业企业高质量发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目完工验收申请表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本情况 | 项目单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目备案、核准或审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目备案、核准或审批文件号及日期（包括变更情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目推荐部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 申报市级财政 资金额度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 申报县级财政 资金额度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 计划 |  | 建设起止年月 |  |  |  |  | 总投资 |  |  |  |  |  |  | 固定资产投资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际 |  | 建设起止年月 |  |  |  |  | 总投资 |  |  |  |  |  |  | 固定资产投资发票付款从小金额（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022年1月1日至2023年12月31日新增固定资产投资额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设主要目标和建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成目标和建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术经济社会效益情况 | 技术工艺提升情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划年新增 | 销售收入 |  |  |  |  | 生产能力 |  |  |  | 利润 |  |  |  |  | 纳税 |  |  |  |  | 创汇 |  |
|  | 实际或预期年新增 | 销售收入 |  |  |  |  | 生产能力 |  |  |  | 利润 |  |  |  |  | 纳税 |  |  |  |  | 创汇 |  |
|  | 社会效益 或预期效益情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目推荐部门审核意见 | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位联系人： |  |  |  | 部门、职位： |  |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定电话： |  |  |

附件1-3

潮州市2024年进一步支持工业企业高质量发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目

专项审计报告

（参考格式）

×××公司：

我们接受委托，审计了贵公司申报潮州市2024年进一步支持工业企业高质量发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目“×××”于  年  月  日至  年  月   日期间项目投资决算及经济效益完成情况。

一、企业及项目基本情况

（一）企业基本情况：

（二）项目基本情况：

（三）……

二、项目备案、核准或审批及合同有关规定

（一）项目投资计划

贵公司于  年  月  日在×××（国家、省、区/县）投资主管部门备案（核准或审批）了“×××”项目（如有项目变更情况也需说明）。该项目预算计划投资总额为人民币  万元，自筹资金  万元。具体预算计划如下：

项目总投资预算计划

1．固定资产投资                 ×××万元

其中：设备购置……            ×××万元

2．……                             ×××万元

合计                            ×××万元

（二）预期的经济效益指标

销售收入、税收、利润、创汇等。

三、项目资金收支情况

经审计，×××公司×××项目自  年  月  日至  年  月  日执行情况如下：

（一）项目资金到位情况：（自有资金、银行贷款资金等到位情况）；

（二）项目资金管理情况：（账面处理情况，包含但不限于资产转固等情况）；

（三）项目资金总体使用情况；

（四）项目固定资产资金使用情况：

| 固定资产名称 | 合同（编号） | 固定资产投资发票金额（不含税，万元） | 固定资产投资付款凭证金额（不含税，万元） | 固定资产投资发票与付款从小金额（不含税，万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.××× |  |  |  |  |
| 2.××× |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

- 核实2022年1月1日至2023年12月31日新增固定资产投资情况：

| 固定资产名称 | 合同（编号） | 固定资产投资发票金额（万元） | 固定资产投资付款凭证金额（不含税，万元） | 固定资产投资发票与付款从小金额（不含税，万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.××× |  |  |  |  |
| 2.××× |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

四、项目各项经济指标完成情况（如项目未产生经济效益，进行预期经济效益分析，预期经济效益分析需依托目前已产生的效益情况进行分析）

- 审计意见

包括但不限于以下方面：

1.  年  月  日至  年  月  日（建设期间）项目总投入、固定资产投入资金情况，是否完成计划投资，完成比例是多少（固定资产投入以发票和付款金额从小原则）；

2.项目购置的设备对应合同、发票、付款凭证等票据材料是否齐整；

3.固定资产投资发票已通过国家电子税务总局全国增值税发票查验平台的查验，全部属实；

4.项目申报单位与设备交易方是否存在关联关系（如不存在，可写明不存在；如存在，请具体列明，并披露价格公允性问题）；

5.2022年1月1日至2023年12月31日实际新增固定资产投资情况（以发票和付款金额从小原则）以及项目完工时间.

【附：1.项目投资明细表（按附件5格式）；2.项目投资决算表；3.会计师事务所执业证书；4.其他资料】

备注：以上参考模板提及内容项目专项审计报告必须具备，如若有其他需要增加内容，企业可根据实际项目情况增加。

附件1-4

潮州市2024年进一步支持工业企业高质量发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目

完工验收专家现场核查表

（参考格式）

| 单位名称 |  |  |  | 核查地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 核查时间 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 项目单位联系方式 |  |  |  |  |  |
| 现场核查情况 |  | 项目实际建设情况 |  |  |  |
|  |  | 项目目标完成情况 |  |  |  |
| 存在问题： |  |  |  |  |  |
| 意见建议： |  |  |  |  |  |
| 现场核查意见： 专家组长： 专家成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件1-5

潮州市2024年进一步支持工业企业高质量发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目

完工验收意见

（参考格式）

潮州市增资扩产完验﹝2024﹞XX号

项目名称：

项目单位（盖章）：

项目联系人：

联系电话：

第三方机构：

项目组织部门：

完工验收日期：

潮州市2024年进一步支持工业企业高质量发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目

完工情况

（项目单位自评，可附多页）

一、项目基本情况：开工、完工时间，项目投资总额、固定资产投资、铺底流动资金情况等；

二、项目建设完成情况：项目主要建设内容、设备购置、技术指标、投资土建等计划以及完成情况等；

三、项目产能完成情况及实现的经济效益情况或预期经济效益分析；

四、项目整体自我评价。

项目单位：

年   月   日

潮州市2024年进一步支持工业企业高质量发展（鼓励企业增资扩产）专项资金项目

完工验收意见

（参考格式）

2024年XX月XX日，XX（项目组织部门）在XXX组织召开了由XX单位承担的XX项目完工验收会。完工验收专家组审阅了项目单位提交的相关资料，听取了完工情况报告，考察了项目现场，并就有关问题进行了质询。经讨论，形成以下完工验收意见：

1.项目单位提供的完工验收材料齐全规范，符合完工验收有关规定。

2.对项目主要建设内容完成情况进行描述（对照项目备案证计划建设内容实际完成进行描述）。

3.对项目总体投资情况进行描述（资金到位情况、总投额度、固投额度以及与计划投资额的对比情况、2022年1月1日—2023年12月31日期间固定资产投资情况、符合补助要求的固定资产投资额）

4.项目实现的产能、技术性能和社会效益情况。

5.项目实际完工日期以及2022年—2023年以来项目新增固定资产投资额。

6.有关建议意见。

完工验收专家组认为该项目已完成了预计的主要建设内容和目标，符合潮工信函〔2024〕165号对项目完工验收要求，一致同意通过项目完工验收。

专家组长：

专家成员：

年  月  日

专家组名单

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |