2025年度潮州市潮安区龙湖镇高标准农田

改造提升建设项目初步设计概况

- 项目基本情况

2025年度潮州市潮安区龙湖镇高标准农田改造提升建设项目规划面积370亩。项目区范围涉及潮州市潮安区龙湖镇的东升村、鹳巢四村、市尾村3个村，主要建设内容为地力提升工程、灌溉与排水工程。

二、项目主要建设内容

（一）地力提升工程

项目区种植紫云英140亩、施用有机肥210亩等综合措施。

（二）灌溉与排水工程

整修农渠2条，总长536米；

整修农沟渠1条，总长213米。

三、建设管理及投资

工程项目法人为潮州市潮安区龙湖镇人民政府，设计单位为中城盛业设计有限公司。工程总投资121.15万元，资金来源为县级资金111万元，镇村自筹资金为10.15万元。

工程特性表

| 名 称 | 单 位 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、项目概况 |  |  |  |
| 1.项目名称 | 2025年度潮州市潮安区龙湖镇高标准农田改造提升建设项目 |  |  |
| 2.高标准农田建设项目总规模 | 亩 | 370 |  |
| 3.项目投资规模 | 万元 | 121.15 |  |
| （1）财政投资 | 万元 | 111 |  |
| （2）自筹资金 | 万元 | 10.15 |  |
| （3）其他资金 | 万元 | 0 |  |
| 4.耕地面积变化情况 | 亩 | 0 |  |
| 5.建设年限 | 月 | 4 |  |
| 二、农田基础设施建设工程 |  |  |  |
| （一）灌溉与排水工程 |  |  |  |
| 1.输配水工程 |  |  |  |
| （1）农渠 | m | 536 | 整修农渠2条 |
| （2）农沟 | m | 213 | 整修农沟1条 |
| 2.渠系建筑物 |  |  |  |
| （1）水闸 | 座 | 7 |  |
| （2）人行便桥 | 座 | 4 |  |
| （3）桥涵 | 座 | 1 |  |
| （4）引水管 | m | 54 |  |
| （5）沉泥井 | 座 | 1 |  |
| 三、农田地力提升工程 |  |  |  |
| 1.种植紫云英 | 亩 | 140 |  |
| 2.施用有机肥 | 亩 | 210 |  |
| 四、其他工作及措施 |  |  |  |
| 1.项目前期费用（勘测设计费） | 万元 | 6 |  |
| 2.项目管理费 | 万元 | 2.56 |  |
| 3.工程管护费 | 万元 | 1.11 |  |
| 4.地力提升措施费 | 万元 | 11 |  |
| 5.工程监理费 | 万元 | 2.13 |  |
| 6.其他费用 | 万元 | 7.22 |  |
| 7.基本预备费 | 万元 | 5.77 |  |